**CALCULADORA HUELLA DE CARBONO**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**24/09/2021, 8 pm**

**SPRINT No. 3 SEMANA No. 3**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdo sobre las tareas a trabajar para el Sprint 3

1. Seguimiento a tareas

1. Inconvenientes y/o dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **Tareas a realizar por parte del equipo de trabajo para el Sprint 3:**

Con el ánimo de cumplir con la meta propuesta para el Sprint 3, se acuerda con el equipo de trabajo que las tareas a desarrollar durante la semana 3 deben ser las siguientes:

1. Diseño de la Base de Datos
2. Creación de la Base de Datos
3. Desarrollo BackEnd Login Usuario Administrador
4. BackEnd Cálculo Huella de Carbono
5. Actualización Backlog
6. Elaboración del Manual de Usuario
7. Pruebas Unitarias (BackEnd Login Usuario Administrador y Cálculo Huella de Carbono
8. BackEnd Formulario Preguntas
9. Pruebas Unitarias – Formulario Preguntas
10. **Seguimiento a tareas**

Se continua con la dinámica de trabajo colaborativo establecida desde un comienzo por el equipo, se determina que las reuniones ya no se harán diariamente y que solo serán llevadas a cabo en caso de presentarse alguna dificultad por parte de alguno de los miembros del equipo de trabajo. Diariamente se debe hacer la actualización de las tareas asignadas a cada uno de los integrantes del equipo, con lo anterior se busca dar una gestión más efectiva al seguimiento de las labores que cada uno de los miembros del equipo de trabajo tiene asignadas para esta semana y cuyo objetivo es cumplir con la meta de las tareas planeadas para el Sprint 3.

1. **Inconvenientes y/o dificultades presentadas:**

Durante esta tercera semana de trabajo se presentaron algunos inconvenientes y/o dificultades en el desarrollo de las tareas propuestas, dentro de los cuales cabe destacar los siguientes:

* La principal dificultad presentada durante esta semana tuvo que ver con la implementación del CRUD a nuestra aplicación, situación que nos llevó a reforzar y profundizar en el estudio de este tema.

1. **Varios**

Los siguientes fueron los compromisos adquiridos por los miembros del equipo de trabajo para la ejecución del Sprint 3

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| * BackEnd Login Usuario Administrador * Pruebas unitarias BackEnd Login Usuario Administrador   Actualización Backlog | Edwin Javier Velandia Obando | 20/09/2021 |
| * BackEnd Login Usuario Administrador * Pruebas unitarias BackEnd Login Usuario Administrador * Actualización Backlog | Javier Felipe Castañeda Sánchez | 20/09/2021 |
| * Elaboración del Manual de Usuario * Informe de Retrospectiva | Diana Liceth Pinzón Torres | 20/09/2021 |
| * BackEnd Calculo de Huella de Carbono * Pruebas unitarias Calculo de Huella de Carbono | Miguel Andrés Castañeda Nieto | 20/09/2021 |
| * Diseño de la Base de Datos y el DBMS a utilizar * Creación de la Base de Datos * Acta de reunión semanal, cierre del Sprint 3 | Freddy Mora Valero | 20/09/2021 |

**ASISTENTES**

Diana Liceth Pinzón Torres (Product Owner)

Javier Felipe Castañeda Sánchez (Desarrollo Front)

Edwin Javier Velandia Obando (Testing)

Miguel Andrés Castañeda Nieto (Desarrollo Back)

Freddy Mora Valero (BD)