|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto Ciclo Tres - Huella de Carbono** | | |
| **Fecha** | **Asistentes** | |
| 01/10/2021 | **Rol** | **Nombre** |
| **Sprint** | Tester | Edwin Velandia |
| Sprint 4 | Admn Dase de Datos | Freddy Mora |
| **Alcance / Avance Proyecto** | Dev Front End | Felipe Castañeda |
| Persistencia y métodos para cálculos | Dev Back End | Miguel Castañeda |
| Gerente de Proyecto | Diana Pinzón |
| **Resumen Ceremonia** | | |
| **Que está funcionando bien** | | |
| 1. Reuniones colaborativas en las cuales se verifica el código desarrollado y se ajustan las mejores prácticas para el desarrollo del mismo. 2. El compromiso de cada uno de los integrantes con las tareas delegadas. 3. La actualización constante del GitHub y del avance del proyecto en Azure DevOps. | | |
| **Que proponemos cambiar** | | |
| Debido al impacto de los cambios realizados en el desarrollo a nivel de BackEnd, se propone realizar la asignación de tareas al finalizar el sprint anterior, de forma que el primer día de sprint siguiente no se realice la asignación sino el inicio de las tareas. | | |
| **Próximas Iteraciones** | | |
| **Acuerdos de Equipo** | | |
| 1. Mantener el avance constante de las actividades, reflejado tanto en GitHub como en la plataforma Azure DevOps. 2. Realizar reuniones de seguimiento interno del equipo, según las necesidades del desarrollo y las entregas programadas. 3. Mantener el compromiso de trabajo con el que se ha avanzado hasta el momento y seguir con la política de levantar la mano para pedir ayuda a tiempo. | | |
| **Nuestras Mejores Practicas** | | |
| 1. Reuniones colaborativas internas. 2. La actualización constante del GitHub.  3. Ajuste de estados y avance de las tareas en Azure DevOps. | | |
| **Plan de Acciones de Mejora** | | |
| No aplican por ahora | | |